## Slide 1
APRESENTAÇÃO Do framework ÁGIL – SCRUM PARA A construção do app movera
Brasília-DF, 25 de Setembro de 2020

## Slide 2: Apresentações
Abertura

## Slide 3: Apresentações
Apresentações do time

## Slide 4: Agenda
Papéis e responsabilidades
O que é SCRUM?
Revisão
Próximos Passos

## Slide 5: SCRUM
  Um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos.
  Está sendo usado para gerenciar o trabalho em produtos complexos desde 1990.
  Tem como foco prover um método que deixa clara a eficácia relativa das práticas de gerenciamento de produto e técnicas de trabalho de forma que a melhoria contínua do produto, do time e do ambiente de trabalho seja visível continuamente.
  Utiliza técnicas que antecipa a entrega de valor ao negócio com a eliminação antecipada de riscos e impedimentos.
O QUE É?

## Slide 6: SCRUM
  Manifesto Ágil
      Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas
      Softwares em funcionamento mais que documentação abrangente
      Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
      Responder a mudanças mais que seguir um plano
Em que se baseia?

## Slide 7: SCRUM
pilares

## Slide 8: SCRUM
  SPRINT (15 DIAS CORRIDOS)
  SCRUM TEAM – EQUIPE SCRUM
    PRODUCT OWNER (PO) – DONO DO PRODUTO
    SCRUM MASTER
    DEVelopment TEAM – TIME DE DESENVOLVIMENTO
  TIMEBOX
  EVENTOS SCRUM
    DAILY SCRUM – REUNIÃO DIÁRIA (15 MINUTOS)
    SPRINT REVIEW – REVISÃO DA SPRINT (2 HORAS)
    SPRINT RETROSPECTIVE – RETROSPECTIVA DA SPRINT (1 HORA)
    SPRINT PLANNING – PLANEJAMENTO DA SPRINT (4 HORAS)
    GROOMING – REFINAMENTO (ATÉ 8 HORAS, PODE SER FEITA EM PARTES DURANTE A SPRINT)
  BACKLOG (PRODUTO – PO É O DONO e da SPRINT (DEV TEAM É O DONO)
  INCREMENTO
  USER HISTORY - HISTÓRIAS DO USUÁRIO
Terminologias

## Slide 9: SCRUM
Ciclo scrum

## Slide 10: Papéis e Responsabilidades no Scrum
papéis

## Slide 11: Papéis e Responsabilidades no Scrum
Papéis - PO

## Slide 12: Papéis e Responsabilidades no Scrum
PERFIL - PO

## Slide 13: Papéis e Responsabilidades no Scrum
RESPONSABILIDADES - PO
  Definir, detalhar, priorizar e manter o backlog do produto
  Estar disponível para conversar com o Time de Desenvolvimento quando houver necessidade
  Somente o PO pode mudar uma prioridade ou mudança em itens do backlog do produto
  Deve definir em conjunto com o time qual o nível de detalhamento em que as histórias de usuário precisarão estar preparadas
  Definir a qualidade do produto a ser desenvolvido através de critérios de aceite (Definition of Done - Definição de Pronto)
  Dar feedback constante ao time de desenvolvimento
  Garantir ou colaborar com o time de desenvolvimento na obtenção de ajuda ou insumos ou acessos à sistemas que sejam necessários para o desenvolvimento do produto
  Participar das cerimônias e eventos do Scrum
  Pode delegar suas funções a outro membro da organização

## Slide 14: Papéis e Responsabilidades no Scrum
Papéis – DEV TEAM

## Slide 15: Papéis e Responsabilidades no Scrum
Papéis – SCRUM MASTER

## Slide 16: Papéis e Responsabilidades no Scrum
RESPONSABILIDADES – SCRUM MASTER

## Slide 17: Revisão
Revisão

## Slide 18: Próximos Passos
  Confirmar o PO do produto
  Definir os horários de realização das cerimônias a seguir onde a primeira Sprint deve iniciar em 01/10/2020
  Iniciar o processo de grooming no dia 28/09/2020 e seguir até o dia 30/09/2020 e ao final ter definido o MVP, histórias que irão entrar na primeira Sprint
  Iniciar a identificação no Banco do Brasil do contato que será responsável em fornecer a API de integração com o portal de crédito
  Iniciar a Sprint 1 dia 01/10/2020 com a Planning às ??:??
  Sendo possível essas ações, a estimativa de entrega do produto ao final de 11 Sprints seria em torno do dia 07/04/2021.
Sugestão de atividades

## Slide 19: OBRIGADO
  Rodrigo Carlos Scrum Master, Agile Coach, Gerente de Projetos ext-rodrigo.sousa@bbts.com.br